Jadwal Progres SKENARY

Senin,10-02-2020 – Minggu,16-02-2020

Kegiatan :

1. Menyelesaikan Tampilan User interface Siswa
2. Backend sudah memulai ngoding per tahapan user inter face yang dirancang oleh front-end
3. Front-end menyusun rancangan di tampilan Petugas 1,dan 2
4. Untuk rancangan tampilan petugas 3 hanya laporan jadi tugas itu sudah selesai tinggal di cooding oleh back-end
5. Hari Ini kita focus pada coodingan siswa

Senin,17-02-2020 – Minggu,23-02-2020

Kegiatan :

1. Front-end Menyusun strategi untuk membagi tugas ,dimana ada 5 orang front-end dimana 2 front end membuat rancangan interface petugas 1, 2 orang lagi membuat petugas 2,dan 1 orang membuat interface petugas 3

Catatan:

Untuk Halaman

Siswa ada 4 halaman

Slider

Masuk NIS

Kegiatan

Succes

Petugas 1 ada 4 Halaman

Log in

HomePage

View Buku

Input Buku

Petugas 2 ada (halaman belum tau ada berapa )

Peminjaman

Pengembalian

Dan masih ada yang belum selesai untuk rancangan

Petugas 3 ada 2 halaman

Laporan

View data siswa

Admin (dari kami belum focus ke admin)